关于污水处理厂运行事后绩效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对污水处理厂运行进行事后绩效评价，现将评价结果报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概括

1.项目实施主体和覆盖范围

实施主体：岐山县枣林镇人民政府

覆盖范围：枣林镇镇区14个驻镇单位、170户商户、4个村民小组、285户居民生产生活污水处理。

- 2.项目主要内容

- 污水处理厂位于枣林镇枣林村，占地面积1.8亩，建于2019年12月，2020年6月投入运行，处理能力为500 吨/日，主要用于生活污水处理。污水处理厂由枣林镇人民政府负责运行管护。该厂共有5名专职工作人员，实行24小时值班值守，每天定时对厂区及出入口进行清扫。

- （二）项目绩效目标

- 污水处理厂项目专项资金主要用于镇区污水处理厂日常运行，维修维护，人员经费等。通过提高镇区范围内污水排放效能，改善镇区环境，降解生活废水结环境的污染，增强镇区基础设施水平，改善人居环境，提高环境质量水平，改善小韦河河流的水质，实现人与自然和谐、促进经济可持续发展，具有十分重要的意义。

- （三）、项目实施及管理情况

- 1.项目资金管理情况

污水处理厂2022年收到财政拨付共计198800元，支出共计217534.55元，其中：办公费20480元，电费64649.91元，维修（护）费18417.76元，劳务费（工资、咨询服务费等）108986.88元，变压器租金费5000元。

- 2.项目运行管理情况

- 在日常管护方面，枣林镇为污水处理厂聘用5名专职工作人员，实行24小时值班值守，确保设备看护、卫生清理有人管、无断档。同时，与陕西海力达实业有限公司签订垃圾清运合同，定期清运污水处理厂内生活垃圾;与我县城市垃圾填埋场签订污泥运输协议，定期清运沉淀池淤泥;与陕西森美佳环境检测有限公司签订排污监测技术服务合同，全面监测废水、无组织废气、厂界噪声等技术指标。此外，定期联系污水处理设备供应商上门检修相关设备，做到了设备运行良好、污水全部达标排放。

- 二、 绩效评价工作开展情况

- (一)评价目的、对象和范围

1、评价目的

为了为深入贯彻党的十九大精神，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及我县财政局发布的《岐财办预[2022]1号》要求，通过对污水处理厂运行情况及效果开展绩效评价，为相关部门科学决策规范管理项目资金，提高专项资金使用效益，优化财政资源配置，提升公用设施服务质量提供依据和参考。。

- 评价对象和范围

评价对象为污水处理厂运行；评价范围为污水处理厂运行的资金使用绩效。

- (二)评价原则及方法

- 评价原则

对于污水处理厂运行，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

- 评价方法

- 本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘察、综合评判。

- (三)评价指标体系及评价标准说明

- 1、评价指标及指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020)10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013)53号)和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》(陕财办绩〔2020〕18号)等文件，设置了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表一 污水处理厂运行指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性 | 5.5 |
|  |  | 立项规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制规范性 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 |
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 |
| 成本（10分） | 经济成本（4分） | 成本节约率 | 4 |
|  | 社会成本（4分） | 社会发展负作用 | 4 |
|  | 生态成本（2分） | 自然生态环境负作用 | 2 |
| 产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 |
|  |  | 生态效益 | 10 |
| 满意度（10分） | 群众满意度（10分） | 受益群体满意度程度 | 10 |

2、综合绩效级次评定标准

- 本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相

- 结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档。具体情况如下：

表二  污水处理厂运行评价等级表

| 分值 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 90分＜分值≥80分 | 80分＜分值≥60分 | ＜60分 |

- （四）评价工作过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价小组对污水处理厂运行实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、现场询问等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

- （五）评价工作的局限性

评价小组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

- 主观性的影响

绩效考核是由人来评估，必然会受到主观因素的影响。评估者的个人喜好、偏见、亲疏关系等因素可能导致评估结果不确定性。

2、时间和精力的影响

由于评价的时间、人力等限制，以及对项目的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3、信息不全面的影响

- 此次评价是通过随机抽取一部分数据来进行的，可能会导致评价与真实情况出现偏差。

- 三、综合评价结论

- 污水处理项目立项程序和项目管理规范，工程建设任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和生态效益明显，周边居民满意度很高。但也存在一些薄弱环节，主要是:成本超出预算，成本的把控不足，成本节约率为-8.77%，通过综合评价分析，经评价小组综合分析污水处理厂绩效评价得分为93.97分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分15分，实际得分15分。评分结果详见下表

表三  决策指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性 | 5.5 | 7 |
|  |  | 立项规范性 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 |  |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制规范性 | 2 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 15 | 15 |

- 项目立项

- （1）立项依据充分性：项目依据我县财政局发布的《岐财办预[2022]1号》要求进行立项。

- （2）立项程序规范性：项目实施依据充分，立项程序规范。

- 绩效目标

- 绩效目标合理性：项目绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限实现。

- 绩效指标明确性：项目所述预期指标设定较为明确，可衡量。

- 资金投入

- 预算编制科学性：项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

- 资金分配合理性：项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求相匹配。

- （二）过程

- 从资金管理、组织实施、两个方面进行进行评价，满分15分，实际得分14.97分。评分结果详见下表:

表四  过程指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 1.97 | 9.97 |
|  |  | 预算执行率 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性 | 3 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 15 | 14.97 |

1、资金管理

- （1）资金到位率：截至绩效评价之日起，申请资金200000.00元，到位资金198800.00元，资金到位率99.4%。

- （2）预算执行率：项目预算资金200000.00元，支出共计217534.55元,实际执行超出17534.55元。

- （3）资金使用合规性：各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，没有虚列支出等现象。

- 2、组织实施

- （1）管理制度健全性：有相应的管理制度，并能较好的组织实施。

（2）制度执行有效性：各项制度、流程执行措施严谨，配套措施细化，相关部门对制度、流程执行情况的监督、考核、追究机制完备、合理、及时。

- （三）成本

- 从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为10 分，实际得分6分。评分结果详见下表:

表五 成本指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本（10分） | 经济成本（4分） | 单位成本节约率 | 4 | 6 |
|  | 社会成本（4分） | 社会发展负作用 | 4 |  |
|  | 生态成本（2分） | 自然生态环境负作用 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 | 6 |

- 1、经济成本：项目实施单位未能控制在预算成本以内，成本节约率小于0。

- 2、社会发展负作用：污水处理厂未有对居民生活造成负面影响。

- 3、自然生态环境负作用：污水处理厂对污水处理，各项质量指标验收合格。

- （四）产出

- 从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行进行评价，满分20分，实际得分20分。评分结果详见下表:

表六 产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 20 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 |  |
|  | 合计 |  | 20 | 20 |

- 产出数量：达到项目指标值。

- 产出质量：安全运营，持续稳定。

- 产出时效：已于绩效评价之日前全面完成。

（五）效益

从社会效益、经济效益、生态效益、三个方面进行评价，满分30分，实际得分28分。评分结果详见下表：

- 表七 效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 10 | 30 |
|  |  | 社会效益 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 10 |  |
|  | 合计 |  | 30 | 28 |

- 经济效益：废水处理的直接经济效益与当地水资源短缺密切相关。处理后的生活污水可用作灌溉用水或其他目的，以节省淡水资源。同时，改善农村环境条件可以减少与污染有关的疾病的传播并减少由此造成的经济损失。

- 社会效益：改善了人居环境，避免污水排放对工农产业及其国民经济发展造成经济损失。

3、生态效益：污水处理在改善水质的同时，也减少了病原微生物的传播，降低了水源性疾病的发生率，提升了居民的生活质量。

- （六）满意度

- 从服务对象满意度方面进行评价满分为10分，实际得分 10分。评分结果详见下表:

表八  项目满意度指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象认可程度 | 10 | 10 |

- 满意度方面:通过现场询问方式，询问对象为当地人民群众，询问人数为35人，其中对此满意的人数为34人，满意度97%。

五、存在问题

- 预算资金200000.00元，实际到位资金198800.00元，实际支出资金217534.55元,实际执行超出预算金额17534.55元。

- 六、相关建议

- 一、强化绩效管理：

- 高度重视绩效管理工作，健全绩效管理机制，强化业务与财务之间的沟通协作，明确绩效目标，实施资金运行监控，开展事后绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

二、强化日常资金管理：

执行国库集中支付管理相关规定，做到报账程序规范、手续完备，切实提高资金的使用效益。扩大抽检的范围，将农村地区也作为一个工作的重点，从而服务更多的老百姓，为乡村振兴助力。

三、强化运营管理：

1. 建立科学的运营管理体系：制定详细的操作规程和作业指导书，明确工作职责和操作流程，加强事故预防和应急响应能力，确保安全生产和环境保护。

2. 增强人员培训和技能提升：加强对操作人员的培训和技术培训，提高其业务水平和技术能力，使其能够熟练掌握先进设备的操作和维护。

3. 建立绩效考评机制：建立科学合理的绩效考核制度，制定激励措施，激发操作人员积极性和创造力，提高工作效率和质量。

附件：污水处理厂运行绩效评价得分表

附件

污水处理厂运行绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 5.5 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1.5分； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1分； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1分； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则1分； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复1分。 | 5.5 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立0.5分； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等0.5分； 3.项目申请是否经过批准0.5分。 | 1.5 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.项目是否有绩效目标0.5分； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关0.5分； 3.项目是否为促进事业性发展所必需 0.5分； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平0.5分 | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应0.5分； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.预算编制是否经过科学论证0.5分； 2.预算内容与项目内容是否匹配0.5分； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5分； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.预算资金分配依据是否充分0.5分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应0.5分 | 1 |  |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 1.资金到位率(a=(实际到位资金/合同金额)X100%)小于60%不得分 2.大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=(资金到位率一60%)/(1-60%)*指标分值 | 1.97 | 申请资金为20万元，实际到位资金19.88万元 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 1.预算执行率(a=实际支出资金/合同金额X100%)小于60%不得分； 2.大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=(预算执行率一60%)/(1-60%)*指标分值 | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1.资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1分； 3.项目的重大开支是否经过集体研究 1分； 4.是否符合项目预算批复或合同规定的用途1分； 5.资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为0。 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度1.5分； 2.业务管理制度是否健全、完整1.5分 | 3 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定0.5分； 2.项目调整及支出调整手续是否完备 0.5分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档0.5分； 4.是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制0.5分。 | 2 |  |
| 成本 | 10 | 经济成本 | 4 | 成本节约率 | 4 | 1.成本节约率=（原成本-节约成本）/原成本； 2.成本节约率小于等于0%扣4分，大于0小于等于10%扣3分，大于等于10%小于等于30%扣2分，大于30%扣4分。 | 0 | 成本节约率为-8.77% |
|  |  | 社会成本 | 4 | 社会发展负作用 | 4 | 1.排入下水道的各类物质会发生相互反应，这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。（2分） 2.污水管道是遍布企业区的，出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播，如未及时阻止，就很可能发生连锁性破坏。（2分） | 4 |  |
|  |  | 生态环境成本 | 2 | 自然生态环境负作用 | 2 | 1.经水浸泡、溶解，污染物伴随污水流入河道，会污染地表水，进入地下水，造成二次污染，对生态环境和人类生活造成了严重的威胁。（1分） 2.污泥含水率高，未脱水污泥含水率大于90%，初步脱水污泥含水率也高达80%，造成运输成本高、堆放面积大，挤压垃圾填埋场库容，堵塞垃圾渗滤液管等问题。（1分） | 2 |  |
| 产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 实际完成率 | 5 | 1.计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%； 2.评分标准实际完成率小于 60%不得分;大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。 | 5 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 1.落实质量安全管理主体责任 （2.5分）； 2.符合国家相关工程质量标准（2.5分）； 3.质量达标率小于60%不得分，大于等于60%的按超过比重赋分，得分=(质量达标率一60%)/(1-60%)*指标分值（5分）。 | 10 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时率 | 5 | 1.按计划建成投入使用； 2.完成及时率小于60%不得分； 3.大于等于60%的按超过比重赋分，得分=(完成及时率一60%)/(1-60%)*指标分值 | 5 |  |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 10 | 1.污水处理行业的发展带动了相关产业的兴起，如污水设备制造、运营管理和技术研发等。这些产业的兴起不仅提供了大量的就业机会，还推动了当地经济的发展。(6分)； 2.污水处理过程中，可以回收利用废水中的可再生资源，如有机物、肥料和能量等。这不仅有助于资源的节约利用，降低生产成本，还能推动资源循环经济的发展。 (2分)； 3.污水处理能够改善水域环境，提高河湖水质，吸引更多游客前来观光和休闲度假，从而带动旅游业的发展，增加地方收入。(2分)。 | 8 | 在旅游业的发展上并未突出 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 10 | 1.经过处理的污水可以大幅度改善水质，并减少水体富营养化和其他污染问题的发生。这对于维护生态系统的稳定性以及为居民提供清洁的饮用水具有重要的意义。(6分)； 2.居民幸福感提升(4分)。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 10 | 1.污水处理可以有效减少废水直接排放到河流、湖泊和海洋等水域中，从而保护水资源的安全。通过去除污水中的有害物质，污水处理帮助维护水环境的生态平衡，保护水生生物的生存环境。（5分）； 2.通过污水处理，排放入水体的有害物质得到最大限度地减少，有助于减缓水生生物的生态破坏，并为保护湿地、水生植物等重要生态系统提供支持。（5分） | 10 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 项目区域民众及社会公众认可度 | 10 | 按照区间进行赋分: 1.满意度≥90%得10分: 2.80%<满意度<90%得8分: 3.60%≤满意度<80%得 5分: 4.满意度<60%不得分。 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 93.97 |  |