- 关于智慧林长平台（智慧林长应用系统）

- 事后绩效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展2022年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局对智慧林长平台（智慧林长应用系统）进行事后绩效评价，现将评价结果报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

我国始终坚持绿色发展的理念，持续开展全国绿化模范单位创建工作，实行造林绿化全民动员，坚持以生态发展为总揽，以城市森林化、镇村园林化、村庄林荫化、路渠林带化、农田林网化、出入境口生态化、河流湿地景观化、荒山荒坡全绿化为重点，城乡统筹推进，通过实施三北防护林工程、退耕还林、天然林保护等林业重点工程。          我县平均森林覆盖率达到25.5%，平原地区森林覆盖率达到18.2%，山区森林覆盖率58%。全县城区绿化覆盖率达到39.2%，绿地率达到33.8%，人均公园绿地面积12.3平方米。

随着我国社会经济的不断发展和人口的逐渐增加，森林资源破坏严重，影响着人们的生产与生活，威胁着人们的身体健康，影响着人居环境，足以引起我们居住的人类高度关注。紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，已刻不容缓。

- （二）项目主要内容

依据县财政局下拨的资金，建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的具体内容见下表：

| 序号 | 名称及类别 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用系统定制开发 |  |  |
| （一） | 统一开发分级部署 |  |  |
| 1 | 数据收集、处理、入库 | 4.00 |  |
| 2 | 云应用支撑服务 | 8.00 |  |
| 3 | 林长制综合管控平台(PC标准版) | 18.50 |  |
| 4 | 林长制移动巡护系统(标准版) | 15.80 |  |
| 5 | 林长制综合展示平台 | 14.00 |  |
| 6 | 森林督查一体化管理平台 | 17.30 |  |
| 7 | 自然保护地管理系统 | 10.00 |  |
| 8 | 应急指挥调度平台 | 22.00 |  |
| （二） | 硬件采购 |  |  |
|  | 北斗便携式工作终端(10台) | 2.50 |  |
| （三） | 其他 |  |  |
| 1 | 系统支撑云环境 | 4.00 |  |
| 2 | 音视频连接 | 1.20 |  |
| 3 | 现有视频接入 | 2.00 |  |
| 4 | 指挥中心装修 | 20.00 |  |
| 合计： |  | 139.30 |  |

- （三）绩效目标

- 建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）明确要求：

- 完善森林草原湿地资源动态监测体系和机制。

- 完善公共财政支持生态保护，做好政策措施和保障制度，建立工作协调、工作督查制度。

- 建立健全林长制考核指标体系，林长制督导考核纳入林业和草原综合督查检查考核范围，总林长负责组织对下一级林长的绩效评价。

- 实行党政领导干部生态环境损害责任终身追究制，对造成生态环境损害的，依法依规追究责任。

- 5、建立森林草原湿地资源保护管理信息发布平台，探索建立林长制实施情况第三方评估机制，加强生态所有生态文明宣传教育。

智慧平台拟采取以林长制网格化管理、落实源头管理思路组织开展建设。平台的重点放在巡山护林、护林员考核与监督、事件报告和处理、森林资源变化监测，切实做好森林资源保护基层工作的具体落实。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

为了深入贯彻党的十九大精神，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及岐山县财政局发布的《岐财办预[2022]1号》要求，通过对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）情况及效果开展绩效评价，为相关部门科学决策规范管理项目资金，提高专项资金使用效益，优化财政资源配置，提升公用服务质量提供依据和参考。同时，详细了解部门绩效管理工作的推进情况，督促部门开展绩效管理工作，进一步推进预算绩效管理在我省全面实施。

- 评价对象与范围

评价对象为建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）；评价范围为林业局建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的使用绩效。

- （二）评价原则及方法

1、评价原则

对于建设智慧林长平台（智慧林长应用系统），根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘察、综合评判。即由我局专门成立评价小组，通过听取项目情况介绍、质询、现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

- （三）评价指标体系及评价标准说明

1、评价指标及指标体系

本次绩效评价指标设计以建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）为着眼点，依据国家、市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。详见绩效评价指标体系评分表。

项目决策是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来考核项目实施的先决条件是否完善。

项目过程需要组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中按照项目管理和资金管理进行分类。

项目产出涵盖数量、质量、时效和成本指标设置由此展开。

项目效果主要是从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展与社会公众满意度等方面进行量化设计。

2、综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80—89分（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

- （四）评价工作过程

1.前期准备

（1）成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价项目内容和实际情况，确定公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

（2）前期调研，首先与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需的资料清单，进行实地调研；其次根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案和相关调查问卷及访谈提纲；再次由评价小组完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作组，工作组包括1名财务专家、1名管理专家与1名业务专家；最后征求专家及项目实施单位意见，完善指标体系的设置，并向绩效评价组织方提交评价方案，并根据方案意见进行修订。

2.组织实施

根据评价工作总体要求，结合“智慧林长平台（智慧林长应用系统）”项目财政支出情况制定具体评价工作方案和评价指标体系。

评价小组组织信息化专家对所选取的项目承担单位进行现场调研。采取勘察、问询等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成专家现场评价意见。

3.分析评价

2023年9月20日后，评价小组根据收集到的项目相关资料以及现场调研专家意见，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2023年9月28日评价小组提交绩效评价报告初稿并征求意见。2023年10月9日根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

4.专家评审会

评价小组与专家组、委托方、项目单位沟通后召开专家评审会，根据整理后的数据和已确定的评价指标，针对项目实施必要性、项目实施可行性、项目绩效目标实现情况、财政支出范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，找出了项目单位存在的问题并提出相关建议，根据建议修改相关报告，并报绩效小组。

- （五）评价工作的局限性

评价小组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

- 主观性的影响

绩效考核是由人来评估，必然会受到主观因素的影响。评估者的个人喜好、偏见、亲疏关系等因素可能导致评估结果不确定性。

2、时间和精力的影响

由于评价的时间、人力等限制，以及对项目的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3、信息不全面的影响

- 此次评价是通过随机抽取一部分数据来进行的，可能会导致评价与真实情况出现偏差。

- 三、综合评价情况及评价结论

在项目组与专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值15分，评价得分15分。项目依据岐山县人民政府常务会议纪要第6号文件。项目立项依据充分、程序规范，符合国家相关规定以及平台发展相关规划。预算编制科学，资金分配合理。项目绩效目标明确，绩效指标完整、合理。

项目过程方面。该指标分值25分，评价得分25分。项目预算执行率达到了100%，有健全的资金管理、财务管理制度，资金使用合规。项目组织机构健全、分工明确，项目实施方案明确、项目内容与进度安排更新及时，。

项目产出方面。该指标分值30分，评价得分27分。

本项目计划将平台划分为11个板块，分别为森林资源维护、林长制大数据展示平台、林长制智慧管理平台、森林防火、古树名木、自然保护地展示平台、天然林展示平台、野生动物检测、指挥调查、林业产业、林业案件。其中林业产业、林业案件两大板块均在建设中。

平台开发还不完善，存在一定的系统不稳定状况。

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分26分。项目实施实现了减少设备能耗，减少投资的效果；增强了系统快速部署能力、资源利用率、整体运维水平；为宏观决策大数据应用、社会治理大数据应用、民生服务大数据应用提供了支持。但在其他大数据领域未起到相关作用，没有获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等称号，发挥可持续的示范和影响作用。对此次项目针对性地定制后续计划提供不太完整。

综上，该项目最终绩效评价得分为93分，级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理基本规范，产出未能完全达到预定目标，效果有待提升。

- 四、绩效评价指标分析

项目组根据绩效基本原理，采用比较法、因素分析法等方法，按照《对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）绩效评价指标体系》，对建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）进行评价及分析。

（一）项目决策情况

“项目决策”主要是从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析，总分值为15分，评价得分15分，得分率100%。详见表4-1。

表4-1 “项目决策”得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 立项规范性（3分） | 3 | 3 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 2 | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制规范性（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 15 | 15 |

1.立项情况

“项目立项”包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“项目立项”得6分。

（1）立项依据充分性

该指标分值3分，实际得分3分。

本项目的实施依据《岐山县人民政府常务会议纪要》（第6号），项目内容为岐山县智慧林长平台，设立目的为推进林业现代化建设和科学化管理,以五级林长及相关职能部门的需求为核心;以森林资源及林长专题数据为基础;引入物联传感、遥感监测、热力成像、无人机、地理信息、大屏指挥等技术手段;通过互联网+为模式，智能、精准、高效助力林长办各项工作。

根据评分细则，本指标得3分。

（2）立项程序规范性

该指标分值3分，实际得分3分。

本项目按规定程序申请并获得岐山县人民政府的批复，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；有必要的云平台运营服务技术方案，并召开采购需求评审会。

根据评分细则，本指标得3分。

2.绩效目标

“绩效目标”包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“绩效目标”得4分。

（1）绩效目标合理性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目绩效目标设置明确：①设定的绩效目标不仅能体现出项目产出，还体现出项目效果，且对绩效目标进行细化、量化描述。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）绩效指标明确性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目绩效指标设置够科学、完整：设置的时效指标体现项目完成的及时性，成本指标体现对成本的控制。

根据评分细则，本指标得2分。

3.资金投入

“资金投入”包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“资金投入”得5分。

（1）预算编制科学性

该指标分值3分，实际得分3分。

项目的预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、并按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分细则，本指标得3分。

（2）资金分配合理性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

根据评分细则，本指标得2分。

- （二）项目过程情况

- “项目过程”主要是从资金管理、项目管理两个方面进行分析，总分值为25分，评价得分25分，得分率100%。详见表4-2。

- 表4-2 “项目过程”得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（25分） | 资金管理（9分） | 资金到位率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 财务管理制度健全性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性（2分） | 2 | 2 |
|  | 项目管理（16分） | 组织机构健全性（1分） | 1 | 1 |
|  |  | 实施方案科学性（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 管理制度健全性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 组织沟通协调情况（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 公开公示情况（1分） | 1 | 1 |
|  |  | 合同管理规范性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 档案管理情况（2分） | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 25 | 25.00 |

1.资金管理

“资金管理”包括资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性四个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“资金管理”得9分。

（1）资金到位率

该指标分值2分，实际得分2分。

截至绩效评价之日，该项目的启动资金已全部拨付至相关账户，资金到位率100%。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）预算执行率

该指标分值3分，实际得分3分。

该项目费用已于2023年2 月22 日支付第三方（采购相关设备及后期维护平台的承包方）。

预算执行率100%，根据评分细则，本指标得3分。

（3）财务管理制度健全性

该指标分值2分，实际得分2分。

市相关资金管理、财务管理制度，且制度健全。

根据评分细则，本指标得2分。

（4）资金使用情况

该指标分值2分，实际得分2分。

资金的支付有着严格的审批程序，项目款项支出经项目负责人、领导签字同意后，方可支付。

根据评分细则，本指标得2分。

2.项目管理

“项目管理”包括组织机构健全性、实施方案科学性、管理制度健全性、制度执行有效性、组织沟通协调情况、项目公开公示情况、合同管理规范性、项目档案管理情况八个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“项目管理”得16分。

（1）组织机构健全性

该指标分值1分，实际得分1分。

建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）是2023年岐山县林业局委托联通数字科技有限公司采购维修的，属于服务项目，根据使用量和单价据实核算。针对项目建立了专职统筹、协调管理机构，并明确了项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

根据评分细则，本指标得1分。

（2）实施方案科学性

该指标分值3分，实际得分3分。

项目承建单位根据本项目制定了《智慧林长平台运维方案》，明确了运行保障服务说明、服务质量标准和故障处理措施、服务团队和日常维护及例行巡检方案。除了运维方案，项目承建单位还制定了《智慧林长平台应急预案》，明确了应急组织及职责、预防和预警、应急响应、应急保障、应急处置方案等。

根据评分细则，本指标得3分。

（3）管理制度健全性

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目管理制度健全，制定了《智慧林长平台运管服务规范》、《安全管理制度》、《安全技术规范》等，有明确的措施保证项目实施。

根据评分细则，本指标得2分。

（4）制度执行有效性

该指标分值3分，实际得分3分。

本项目制度执行有效性充足，对承建单位进行了SLA考核，达到了很好的效果。

根据评分细则，本指标得3分。

（5）组织沟通协调情况

该指标分值2分，实际得分2分。

项目实施过程中，定期将工作进展情况报告给市委网信办，并沟通协调项目实施过程中遇到的问题与困难。

根据评分细则，本指标得2分。

（6）项目公开公示情况

该指标分值1分，实际得分1分。

本项目在实施过程中严格按照公开公示要求执行。

根据评分细则，本指标得1分。

（7）合同管理规范性

该指标分值2分，实际得分2分。

合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定。

根据评分细则，本指标得2分。

（8）项目档案管理情况

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目档案资料较为齐全，档案有专人管理、保存。

根据评分细则，本指标得2分。

（三）项目产出情况

“项目产出”主要是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析，总分值为30分，评价得分27分，得分率90%。详见表4-3。

表4-3 “项目产出”得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（30分） | 产出数量（12分） | 机房资源服务完成率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 信息安全服务完成率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 技术服务完成率（2分） | 2 | 1 |
|  |  | 客户服务完成率（2分） | 2 | 1 |
|  |  | 运维服务完成率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 保障服务完成率（2分） | 2 | 2 |
|  | 产出质量（12分） | 验收合格率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 系统稳定性（6分） | 6 | 5 |
|  |  | 云平台安全性（4分） | 4 | 4 |
|  | 产出时效（4分） | 工作完成及时率（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 故障解决及时率（2分） | 2 | 2 |
|  | 产出成本（2分） | 预算成本控制率（2分） | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 30 | 27 |

1.产出数量

“产出数量”包括机房资源服务完成率、信息安全服务完成率、技术服务完成率、客户服务完成率、运维服务完成率、保障服务完成率六个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出数量”得10分。

（1）机房资源服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

通过现场查验智慧林长平台机房设备均齐全，通过验收。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）信息安全服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

信息安全服务按照标准参照标书执行；完成了信息安全类日常交办工作。

根据评分细则，本指标得2分。

（3）技术服务完成率

该指标分值2分，实际得分1分。

平台计划分为11个板块，现还有两个板块未开发，开发不完全。

根据评分细则，本指标扣1分。

（4）客户服务完成率

该指标分值2分，实际得分1分。

客户服务诸如业务咨询、业务受理、业务售后完成情况太乐观。

根据评分细则，本指标扣1分。

（5）运维服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

通过现场检测，平台运维服务良好。

根据评分细则，本指标得2分。

（6）保障服务完成率

该指标分值2分，实际得分2分。

承建单位在项目运维期间，共举办5次应急演练，1次大型培训与4次小型培训。

根据评分细则，本指标得2分。

2.产出质量

“产出质量”包括验收合格率、系统稳定性、云平台安全性三个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出质量”得11分。

（1）验收合格率

该指标分值2分，实际得分2分。

1、获取到可信服务认证；2、平台机房必须达到GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的A级机房及ANSI-TIA-942-2005（数据中心通信基础设施标准》Tier3级或以上的机房建设标准要求。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）系统稳定性

该指标分值6分，实际得分5分。

因受到天气影响，部分监控摄像画面传输不清楚。

根据评分细则，本指标扣1分。

（3）平台安全性

该指标分值4分，实际得分4分。

通过现场抽查的日常检测报告以及现场测试，平台的安全性功能完好。

根据评分细则，本指标得4分。

3.产出时效

“产出时效”包括工作完成及时率、故障解决及时率两个三级指标，经专家评审，确认建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）的“产出时效”得4分。

（1）工作完成及时率

该指标分值2分，实际得分2分。

通过抽取调查《智慧林长平台服务水平及质量考核的报告》工作完成及时，不在拖拉等现象。

根据评分细则，本指标得2分。

（2）故障解决及时率

该指标分值2分，实际得分2分。

通过《智慧林长平台服务水平及质量考核的报告》抽查未出现严重故障。

根据评分细则，本指标得2分。

4.预算成本控制率

该指标分值2分，实际得分2分。

本项目总支出未超出预算，各项支出进行了价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理范围内。

根据评分细则，本指标得2分。

（四）项目效益情况

“项目效益”主要是从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析，总分值为30分，评价得分26分，得分率86.7%。详见表4-4。

表4-4 “项目效益”得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 经济效益（3分） | 减资降耗（3分） | 3 | 3 |
|  | 社会效益（12分） | 应用深度与效能（6分） | 6 | 6 |
|  |  | 政务大数据应用（3分） | 3 | 1 |
|  |  | 评价改进应用（3分） | 3 | 3 |
|  | 生态可持续影响（7分） | 运营模式应用（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 示范性和影响力（1分） | 1 | 0 |
|  |  | 项目后续计划（4分） | 4 | 3 |
|  | 满意度（8分） | 使用人员满意度（8分） | 8 | 8 |
|  | 合计 | 30 | 30 | 26 |

1.经济效益

该指标分值3分，实际得分3分。

项目实施能够使市各行政事业单位将业务搭建在智慧云服务平台上，各单位无需再另行搭建平台、购置机房等，实现了减少设备能耗，减少运维成本，减少投资。

根据评分细则，本指标得3分。

2.社会效益

该指标分值12分，实际得分10分。

项目实施增强了系统快速部署能力、资源利用率、整体运维水平，有效落实了国家和上级政府部门相关要求，缩短了内部管理事项的平均处理时间，简化了管理流程，提升了管理效率；行政服务事项平均办件时间缩短，流程简化，办件率同比增长。但是整体安全性未得到增强，一是无等保测评公司关于云=平台已具备符合安全标准的防病毒功能确认证明，二是存在未经授权，云平台相关人员自行配合开通上云的现象。

项目在其他大数据领域未起到相关作用。

根据评分细则，本指标扣2分。

3.可持续影响

该指标分值7分，实际得分5分。

作为经常性项目，未对项目的后续制定详细的规划、计划。根据评分细则，本指标扣2分。

4.满意度

该指标分值8分，实际得分8分。

对满意度的考核方式除了通过对林业局等主要使用部门进行满意度调查问卷外，还实地访谈部门使用单位对云平台的评价。

根据评分细则，本指标得8分。

- 五、存在的问题及建议

- （一）存在问题

- 1、绩效目标管理水平仍需提高。在绩效管理意识有一定的认识，绩效目标填报质量较高，但部分指标不够量化,没有更充分的反映项目的绩效。

- 2、个别设备未考虑到天气等方面的因素，存在一定的质量问题。

- (二)建议

- 一是强化绩效管理。

- 高度重视绩效管理工作，健全绩效管理机制，强化业务与财务之间的沟通协作，明确绩效目标，实施资金运行监控，开展事后绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

二是强化日常管理。

执行国库集中支付管理相关规定，做到报账程序规范、手续完备，切实提高资金的使用效益。扩大抽检的范围，将农村地区也作为一个工作的重点，从而服务更多的老百姓，为乡村振兴助力。

附件：绩效评价指标体系评分表

| 建设智慧林长平台（智慧林长应用系统）绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |  |  |  |  |
| 项目决策（15分） | 项目 立项 （6分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 考核要点：①符合国家相关法律法规、省市级国民经济十三五发展规划和党委政府决策；②符合县区发展相关规划；③与市委网信办的职能相适应；④未与其他相关项目重叠，有明确的工作计划。 | 3 | 无 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 考核要点：①项目按规定程序申请并获得主管部门的批复；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求 | 3 | 无 |
|  | 绩效 目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 考核要点：①项目设定绩效目标；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与相应预算严格关联。 | 2 | 无 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 考核要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 无 |
|  | 资金 投入 （5分） | 预算编制科学性 | 3 | 考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 考核要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 | 无 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 考核要点：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。 | 2 | 无 |
| 项目过程（25分） | 资金 管理 （9分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 考核要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2 | 无 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 考核要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 无 |
|  |  | 财务管理 制度健全性 | 2 | 考察网信办是否建立了相应资金管理、财务管理办法或者内控措施。 | 考核要点：①市委网信办有相关资金管理、财务管理制度，且制度健全；②市委网信办有相关内控措施，且措施健全。 | 2 | 无 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 考核要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 无 |
|  | 项目管理（16分） | 组织机构健全性 | 1 | 考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。 | 考核要点：①针对项目建立专职统筹、协调管理机构；②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 | 1 | 无 |
|  |  | 实施方案科学性 | 3 | 考察项目实施方案是否完整、科学合理。 | 考核要点：制定了项目实施方案，且方案完整、科学合理。 | 3 | 无 |
|  |  | 管理制度健全性 | 2 | 考察项目管理制度是否健全、完善、有效。 | 考核要点：①明确的项目实施的相关制度和措施保证项目实施；②项目实施经过完整且严格的审批程序。 | 2 | 无 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。 | 考核要点：项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 | 3 | 无 |
|  |  | 组织沟通协调情况 | 2 | 考察主管部门与实施单位，监理单位之间的组织沟通协调情况。 | 考核要点：①实施单位定期将工作进展情况报告给甲方，并沟通协调项目实施过程中遇到的问题与困难；②实施单位与甲方开展相对应的例会，并沟通协调监理过程中遇到的问题与困难。 | 2 | 无 |
|  |  | 公开公示情况 | 1 | 考核项目公开公示情况。 | 考核要点：在实施过程中按照公开公示要求执行。 | 1 | 无 |
|  |  | 合同管理规范性 | 2 | 考察合同管理的规范性。 | 考核要点：①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 | 2 | 无 |
|  |  | 档案管理情况 | 2 | 考核项目档案管理情况。 | 考核要点：①项目档案资料齐全；②项目档案管理有专人管理、保存。 | 2 | 无 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（12分） | 机房资源服务完成率 | 2 | 考察云平台机房建设是否按照招标文件执行。 机房资源服务完成率=实际完成的机房资源服务/计划要求的机房资源服务×100%。 | 考核要点：云平台机房建设按照招标文件执行。 | 2 | 无 |
|  |  | 信息安全服务完成率 | 2 | 考察信息安全服务完成情况。 信息安全服务完成率=实际完成的信息安全服务/计划要求的信息安全服务×100%。 | 考核要点：①信息安全服务标准参照标书执行；②完成信息安全类日常交办工作。 | 2 | 无 |
|  |  | 技术服务完成率 | 2 | 考察技术服务完成情况。 技术服务完成率=实际完成的技术服务/计划要求的技术服务×100%。 | 考核要点：信息系统迁移上云，系统开通，网络资源开通，资源变更及日常相关工作 | 1 | 平台计划分为11个板块，现还有两个板块未开发 |
|  |  | 客户服务完成率 | 2 | 考察客户服务完成情况。 客户服务完成率=实际完成的客户服务/计划要求的客户服务×100%。 | 考核要点：①业务咨询：包括但不限于云资源申请流程咨询、业务受理进度、云资源使用咨询、其他咨询等；②业务受理：包括但不限于资源使用情况监控、安全问题处理、系统上线处理、服务器回收处理、资源变更处理、机房访问处理、运维进入云平台测试处理等；③业务售后：包括但不限于投诉建议处理、客户回访等。 | 1 | 客户服务诸如业务咨询、业务受理、业务售后完成情况太乐观 |
|  |  | 运维服务完成率 | 2 | 考察运维服务完成情况。 运维服务完成率=实际完成的运维服务/计划要求的运维服务×100%。 | 考核要点：①云平台报送详细的运维方案，经主管部门确定后，严格按照运维方案执行；②云平台出现故障后及时上报市委网信办，并在规定时间内解决故障。 | 2 | 无 |
|  |  | 保障服务完成率 | 2 | 考察保障服务完成情况。 保障服务完成率=实际完成的保障服务/计划要求的保障服务×100%。 | 考核要点：①每年组织2次应急演练；②每年组织1-2次培训交流。 | 2 | 无 |
|  | 产出质量（12分） | 验收合格率 | 2 | 考察平台的各系统、认证、机房等满足相关标准、要求，云资源年度可用性、故障控制率、故障解决率达标情况。 | 考核要点：①平台的各系统、认证、机房等均满足相关标准、要求，并通过验收；②云资源年度可用性、故障控制率、故障解决率达标(需双方认可的技术报告证明)。 | 2 | 无 |
|  |  | 系统稳定性 | 6 | 考察云平台是否运行稳定可靠，是否会因为运行间断导致使用单位对外服务暂停。 | 考核要点：云平台运行稳定可靠，未因为运行间断导致使用单位对外服务暂停。 | 5 | 平台开发还不完善、系统稳定性还存在问题 |
|  |  | 云平台安全性 | 4 | 考察云平台运维安全、合规情况。 | 考核要点：①采取访问控制、入侵防范、恶意代码防范、通信安全、安全审计；②针对运维人员采取身份认证、授权管理、远程运维人员身份双因素验证、行为审计；③针对云平台采取有效的灾备与恢复措施；④其他符合云平台安全、合规的措施。 | 4 | 无 |
|  | 产出 时效 （4分） | 工作完成及时率 | 2 | 考察项目各项工作内容是否在规定时间内完成。 | 考核要点：项目各项工作内容在规定时间内完成。 | 2 | 无 |
|  |  | 故障解决及时率 | 2 | 考察运维过程中，故障解决的及时情况。 | 考核要点：运维过程中，发生故障都及时解决。 | 2 | 无 |
|  | 产出 成本 （2分） | 预算成本控制率 | 2 | 反映在项目充分发挥资金使用效益前提下，事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 考核要点：项目总支出未超出预算，各项支出是否进行价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理范围内。 | 2 | 无 |
| 项目效益（30分） | 经济 效益 （3分） | 减资降耗 | 3 | 考察项目实施是否实现了减资降耗。 | 考核要点：项目的实施实现减少设备能耗，减少运维成本，减少投资。 | 3 | 无 |
|  | 社会效益（12分） | 应用深度与效能 | 6 | 考察项目实施是否增强系统快速部署能力、增强资源利用率、增强整体运维水平、增强整体安全性等效果。 | 考核要点：项目实施增强了系统快速部署能力、资源利用率、整体运维水平、整体安全性等。包括但不限于：①有效落实国家和上级政府部门相关要求；②内部管理事项的平均处理时间缩短，管理流程简化，管理效率提升；③行政服务事项平均办件时间缩短，流程简化，办件率同比增长；④支撑本部门管理决策或依托应用建立相关决策系统；⑤应用成果被社会公众广泛获取或基于原应用衍生了系列二次应用；⑥整体安全性得到增强，未出现网络安全事故。 | 6 | 无 |
|  |  | 政务大数据应用 | 3 | 考察项目实施对大数据应用情况。 | 考核要点：①宏观决策大数据应用：为政府开展金融、税收、审计、统计、农业、规划、消费、投资、进出口、城乡建设、劳动就业、收入分配、电力及产业运营、节能减排等领域运行动态监测、产业安全预警以及转变发展方式分析决策提供大数据支持；②社会治理大数据应用：在监控、质量安全、节能降耗、环境保护、食品安全、安全生产、信用体系建设、旅游服务等领域的大数据应用情况；③民生服务大数据应用：在城乡建设、人居环境、健康医疗、社会救助、养老服务、劳动就业、社会保障、质量安全、文化教育、交通旅游、消费维权、城乡服务等领域的大数据应用情况。 | 1 | 项目在其他大数据领域未起到相关作用。 |
|  |  | 评价改进应用 | 3 | 考察是否对使用单位开展应用服务评价或意见征集渠道，以提升云平台服务质量。 | 考核要点：对使用单位开展应用服务评价或意见征集渠道，以提升云平台服务质量。 | 3 | 无 |
|  | 可持续影响（7分） | 运营模式应用 | 2 | 考察是否具备规范的运营模式。 | 考核要点：是否具备规范的应用运营模式，包括但不限于利用第三方服务平台、运用“互联网+”、开展移动政务服务等。 | 2 | 无 |
|  |  | 示范性和影响力 | 1 | 考察是否获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等情况。 | 考核要点：获得国家、省级、地区性应用示范项目或奖励项目等称号，发挥可持续的示范和影响作用。 | 0 | 无任何奖励情况 |
|  |  | 项目后续计划 | 4 | 考察项目的后续是否有详细的规划。 | 考核要点：对项目的后续制定了详细的规划、计划，不断完善实施方案与项目管理制度，不断完善智慧云平台管理制度，促使项目取得更好效果。 | 3 | 后续的详细计划不完整 |
|  | 满意度（8分） | 使用人员满意度 | 8 | 向平台使用人员进行问卷调查。检验其对云平台使用方面的满意程度。 加权平均满意率=∑比重×满意率 | 此项指标达90%及以上为满分，每低于1%，扣除权重分值的5%，低于70%得0分。 | 8 | 无 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 93 |  |